ISO/IEC 27001:2022 — TEMPLATE GRATUIT

Procédure de gestion des changements

Conforme ISO/IEC 27001:2022 — A.8.32 / ITIL 4 / Clause 6.3

| Référence | TPL-ISO27001-XXXX-v1.0 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date d'émission | — |
| Approuvé par | Direction Générale / RSSI |
| Classification | Interne |

Sommaire

1. Objet et portée

2. Définitions et types de changements

3. Rôles et instances (CAB / ECAB)

4. Workflow par type de changement

5. Évaluation des risques

6. Plan de rollback

7. Fenêtres de changement et gel

8. Revue post-implémentation

9. Indicateurs et audit

1. Objet et portée

La présente procédure définit le processus de gestion des changements applicables aux systèmes d'information de l'organisation, en application du contrôle A.8.32 « Gestion des changements » de la norme ISO/IEC 27001:2022, de la clause 6.3 « Planification des changements » et du cadre ITIL 4.

2. Définitions et types de changements

| Type | Définition | Approbation |
| --- | --- | --- |
| Standard | Pré-approuvé, à faible risque, répétable | Modèle pré-validé (ex: réinit mot de passe) |
| Normal | Non standard, planifié, évalué | CAB hebdomadaire |
| Urgent | Risque limité mais délai contraint | ECAB sous 24h |
| Emergency | Résolution incident critique en cours | RSSI + DSI (validation a posteriori) |

3. Rôles et instances (CAB / ECAB)

Demandeur (Change Requester) : initie la demande, justifie le besoin.

Change Manager : coordonne, anime les CAB, garant du processus.

CAB (Change Advisory Board) : revue hebdomadaire des changements normaux. Composition : DSI, RSSI, Architecte, représentants métier, support.

ECAB (Emergency CAB) : composition réduite (DSI + RSSI + chefs de projet impactés) — décisions sous 24h.

Implémenteur : exécute le changement selon le plan validé.

Approbateur métier : valide l'impact métier.

4. Workflow par type de changement

4.1 Changement Normal

Création d'une fiche de changement (RFC — Request For Change) dans l'outil ITSM.

Description : périmètre, justification, date cible, plan détaillé, plan de rollback, plan de test.

Évaluation du risque (matrice impact x probabilité d'échec).

Revue technique par l'architecte et le RSSI.

Présentation en CAB (hebdomadaire).

Décision : Approuvé / Reporté / Refusé.

Communication aux parties prenantes 48h avant.

Implémentation pendant la fenêtre validée.

Tests post-implémentation et clôture.

Revue post-implémentation (PIR) sous 7 jours.

4.2 Changement Standard

Les changements standards sont pré-approuvés via un catalogue de modèles. Exemples : ajout/retrait d'un utilisateur dans un groupe, redémarrage d'un service, déploiement d'un correctif Microsoft Patch Tuesday après tests en pré-production. Ils ne nécessitent pas de passage en CAB mais doivent être tracés dans l'ITSM.

4.3 Changement Urgent

Réservé aux changements à fort enjeu ne pouvant attendre le prochain CAB (ex : faille critique CVSS ≥ 9.0). Workflow : ECAB sous 24h, validation conjointe RSSI + DSI, exécution avec rollback obligatoire, revue post-implémentation systématique.

4.4 Changement Emergency

Réservé à la résolution d'un incident en cours (G4-G5). Décision immédiate par RSSI + DSI, exécution sans CAB préalable, validation a posteriori en CAB suivant. Toute mesure de contournement (workaround) doit être documentée et faire l'objet d'un suivi.

5. Évaluation des risques

Tout changement fait l'objet d'une analyse de risque pondérée sur :

Périmètre impacté (criticité, nombre d'utilisateurs).

Complexité technique (nouveauté, dépendances).

Réversibilité (rollback testé ou non).

Fenêtre d'exécution (heures ouvrées vs maintenance).

Risque sécurité (nouveau composant, configuration exposée).

Un risque évalué « Élevé » impose : (1) test en pré-production identique, (2) ECAB / arbitrage RSSI, (3) plan de communication dédié, (4) astreinte renforcée pendant 48h post-déploiement.

6. Plan de rollback

Tout changement Normal, Urgent ou Emergency doit comporter un plan de rollback documenté, comportant a minima :

Procédure détaillée pas à pas pour revenir à l'état antérieur.

Sauvegarde / snapshot pré-changement valide.

Critères d'activation du rollback (KPI dégradés, indisponibilité, alerte SOC).

Délai maximal d'exécution du rollback.

Personne(s) habilitée(s) à décider le rollback.

7. Fenêtres de changement et gel

Fenêtre standard : mardi et jeudi 21h00 - 23h00, samedi 06h00 - 12h00.

Fenêtre Urgent : sur décision RSSI + DSI.

Périodes de gel (freeze) annoncées 30 jours à l'avance : clôture comptable mensuelle (J-3 à J+2), Black Friday (semaine entière), Noël/Nouvel An (15/12 - 05/01), période d'audit certification.

8. Revue post-implémentation

La Post Implementation Review (PIR) est obligatoire pour tout changement Normal, Urgent et Emergency, sous 7 jours :

Validation du succès fonctionnel et technique.

Évaluation des écarts (planning, périmètre, qualité).

Identification des leçons et actions correctives.

Clôture officielle dans l'ITSM avec rapport signé.

9. Indicateurs et audit

Taux de réussite des changements (cible : ≥ 95%).

% changements Emergency (cible : ≤ 5%).

% changements avec rollback déclenché.

Délai moyen d'instruction (de RFC à approbation CAB).

Audit annuel par l'audit interne (échantillon de 30 RFC).